## Slide 1
Dec 2025
DmDEV
Projekt tímu DMDEV
Slovak Quiz
Komunikačný plán

## Slide 2
Dec 2025
DmDEV
Plán
01.
“Stakeholderi projektu”
02.
“Komunikačné nástroje a kanály”
03.
“Komunikačná matica”

## Slide 3
Dec 2025
DmDEV
01.
Stakeholderi projektu (účastníci)

## Slide 4
Dec 2025
DmDEV
Stakeholderi projektu
(účastníci)
Projektový tím a realizátori projektu
Grantové agentúry, fondy a sponzori
Používatelia – zahraniční študenti
Konkurencia – iné vzdelávacie platformy

## Slide 5
Dec 2025
DmDEV
02.
Komunikačné nástroje a kanály

## Slide 6
Dec 2025
DmDEV
Komunikačné nástroje a kanály
V projekte Slovak Quiz používame na internú komunikáciu hlavne Microsoft Teams, kde máme spoločný chat, videomeetingy a zdieľané súbory, ďalej e-mail na formálnejšie správy, skupinu na WhatsAppe na rýchle operatívne dohodnutia a nástroj Kanban na plánovanie úloh a sledovanie progresu celého tímu.
Na externú komunikáciu využívame samotný web Slovak Quiz ako hlavný kanál pre používateľov, online dotazníky a formuláre na zbieranie spätnej väzby od zahraničných študentov, sociálne siete ako Instagram a študentské Facebook skupiny na propagáciu projektu

## Slide 7
Dec 2025
DmDEV
03.
Komunikačná matica

## Slide 8
Dec 2025
DmDEV
Komunikačná matica
Stakeholders | Predmet komunikácie | Forma / nástroj | Frekvencia | Zodpovedná osoba | Účel / cieľ komunikácie
Projektový tím a realizátori projektu | Interná koordinácia, rozdelenie úloh, stav úloh | MS Teams (chat, videomeeting), osobná porada | Krátka porada 1× týždenne, chat podľa potreby | Team Lead / koordinátor projektu | Zabezpečiť prehľad o úlohách, riešiť problémy v tíme, dodržať termíny
Grantové agentúry, fondy a sponzori | Žiadosť o podporu, prezentácia cieľov projektu, report výsledkov | E-mail, online meeting (MS Teams), krátka prezentácia | Pri podaní žiadosti, potom 2× za semester | Team Lead / člen tímu pre fundraising | Získať alebo udržať finančnú a materiálnu podporu, ukázať prínosy projektu
Používatelia – zahraniční študenti | Testovanie prototypu, spätná väzba k dizajnu, obsahu a použiteľnosti | Online dotazník, feedback formulár na webe | V pilotnej fáze, potom po väčších úpravách | Člen tímu pre UX / výskum používateľov | Overiť, či je Slovak Quiz pre študentov zrozumiteľný, užitočný a ľahko použiteľný
Konkurencia – iné vzdelávacie platformy | Monitoring funkcií konkurencie, analýza silných a slabých stránok | Online prieskum, analýza webov/aplikácií, interný dokument | Približne 1× za mesiac alebo pri väčších zmenách trhu | Člen tímu pre marketing / analýzu trhu | Inšpirovať sa dobrými riešeniami, nájsť jedinečné prvky Slovak Quiz a lepšie sa odlíšiť od konkurencie