## Slide 1
DmDEV
Projekt tímu DMDEV
Slovak Quiz
Analýza rizík

## Slide 2
DmDEV
Zlá lokalizácia alebo preklad
Nesprávny preklad termínov do slovenčiny alebo iných jazykov môže skresliť proces učenia.
    Pravdepodobnosť — Nízka
    Vplyv — Stredný
Strategia riešenia — Zapojiť rodených hovoriacich na kontrolu termínov, pravidelne aktualizovať preklady.

## Slide 3
DmDEV
Problémy s bezpečnosťou a dôvernosťou
  Hrozba úniku používateľských údajov alebo hackerských
  útokov.
    Pravdepodobnosť — Nízka
    Vplyv — Stredný
    Strategia riešenia — Zaviesť SSL, spoľahlivé ukladanie hesiel,
pravidelné aktualizácie bezpečnostného systému a bezpečnostný audit.

## Slide 4
DmDEV
Technické problémy platformy
Opis — Chyby v prevádzke webovej stránky, pomalé načítavanie, výpadky serverov.
    Pravdepodobnosť — Stredná
    Vplyv — Vysoký
    Strategia riešenia — Používať spoľahlivý hosting, testovať na
rôznych zariadeniach, monitorovať chod systému a pravidelne vytvárať zálohy.

## Slide 5
DmDEV
Nízky záujem používateľov
Opis — Používatelia nemusia aktívne využívať platformu
kvôli zložitosti alebo nízkej interaktivite obsahu.
    Pravdepodobnosť — Stredná
    Vplyv — Vysoký
    Strategia riešenia — Pridať gamifikáciu, pravidelné
aktualizácie testov a mini-slovníkov, marketingové kampane na prilákanie používateľov.

## Slide 6
DmDEV
Problémy s autorskými právami
Opis — Používanie cudzích materiálov (textov, obrázkov, testov)
môže viesť k právnym problémom.
    Pravdepodobnosť — Stredná
    Vplyv — Vysoký
Strategia riešenia — Používať iba vlastný alebo licencovaný obsah, overovať práva na materiály, viesť dokumentáciu.

## Slide 7
DmDEV
Konkurencia na trhu vzdelávacích
platforiem
Opis — Iné platformy na učenie sa slovenčiny alebo technických
termínov môžu ponúknuť podobný alebo atraktívnejší obsah, čo môže viesť k poklesu publika projektu DmDEV Slovak Quiz.
    Pravdepodobnosť — Vysoká
    Vplyv — Vysoký
    Strategia riešenia — Sledovať konkurenciu, zdôrazňovať jedinečné
vlastnosti projektu (napr. integrácia technických termínov s mini-slovníkmi a testami), aktívne propagovať platformu a pridávať nové funkcie na udržanie používateľov.